GUIA-PROYECTO INTEGRADOR – PROGRAMACIÓN WEB

Programación Web (ING22035) · Sexto semestre · Ingeniería de Sistemas · Universidad Libre, Seccional Pereira · Equipos de 3 a 4 estudiantes

Grupo matrix

Integrantes:

- Francisco Manuel Bermúdez

- Juan José Herrera

- Rafael Ángel Hernández

1. Nombre del proyecto

AQUAQUEST: aplicación web para estudiar los datos de calidad del agua en la superficie a partir de datos abiertos de Data_Histórica_de_Calidad_de_Agua_Superficial_y_Sedimentos_20260911. El título se confirma al cerrar el Sprint 3, cuando el problema, los usuarios y el alcance ya están validados.

2. Contexto

El proyecto se enfoca en el dominio de medio ambiente, específicamente en el análisis y consulta de información relacionada con la calidad del agua superficial y los sedimentos. Se empleará un conjunto de datos abiertos proveniente de una fuente oficial y verificable, que contiene registros históricos de diferentes variables asociadas a la calidad del recurso hídrico. La finalidad es aprovechar estos datos para construir una aplicación web Full Stack que facilite su consulta, organización, visualización y análisis, permitiendo que los usuarios obtengan información útil sobre el estado y comportamiento de la calidad del agua. El desarrollo se realizará progresivamente durante el semestre mediante la metodología Scrum.

3. Problema

Actualmente existe dificultad para consultar e interpretar de manera sencilla la información histórica relacionada con la calidad del agua superficial y los sedimentos, lo que afecta principalmente a las personas interesadas en conocer el estado de los recursos hídricos. Esta población necesita información organizada, clara y accesible sobre los diferentes parámetros de calidad del agua, sus mediciones y su comportamiento a través del tiempo. Por esta razón, se busca mejorar el proceso de consulta y análisis de estos datos, que actualmente puede resultar poco práctico cuando la información se encuentra distribuida en conjuntos de datos que requieren conocimientos para su interpretación.

¿Qué problema existe?

R/ Dificultad para consultar, interpretar y aprovechar los datos.

¿A quién afecta?

R/ Ciudadanos o investigadores que estén interesados en el tema.

¿Qué información necesitan?

R/ Parámetros, mediciones y comportamiento histórico.

¿Qué proceso se desea mejorar?

R/ Consulta y análisis de los datos.

¿Qué solución web se propone?

R/ Aplicación web Full Stack.

¿Qué información almacenará?

R/ Mediciones históricas de agua y sedimentos.

¿Qué funcionalidades tendrá?

R/ Búsqueda, filtros, consultas, visualización y gráficas.

4. Pregunta orientadora

Para lograr este proyecto, el equipo deberá identificar las necesidades de los usuarios, analizar y organizar los datos disponibles, definir las funcionalidades de la aplicación y justificar las decisiones relacionadas con la arquitectura, tecnologías, seguridad y pruebas. El desarrollo se realizará de manera progresiva mediante Scrum, buscando obtener una aplicación funcional, documentada y desplegada que facilite el acceso y aprovechamiento de la información sobre la calidad del agua y responda a una necesidad real de sus usuarios.

5. Objetivo general

Diseñar, construir y desplegar una aplicación web Full Stack, con interfaz responsive, API REST propia, base de datos MySQL y mecanismos básicos de seguridad, que gestione información proveniente de una fuente de datos abiertos, aplicando control de versiones y Scrum durante todo el proceso.

6. Objetivos específicos

- Frontend: construir una interfaz semántica, accesible, responsive e interactiva que consuma servicios web mediante fetch/JSON.

- Datos: modelar el dominio con un diagrama entidad-relación normalizado (hasta 3FN) e implementarlo en MySQL con integridad referencial.

- Backend/API: desarrollar una API REST propia con Flask y SQLAlchemy, con operaciones CRUD, respuestas JSON, códigos HTTP coherentes y documentación OpenAPI/Swagger.

- Arquitectura y gestión: documentar la arquitectura con el modelo C4 y gestionar el trabajo con Git/GitHub y Scrum, dejando evidencia verificable de cada Sprint.

- Calidad y despliegue: incorporar autenticación JWT, roles, pruebas automatizadas y refactorización (SOLID), y publicar la aplicación en la nube con documentación técnica final.

7. Alcance y funcionalidades iniciales

Incluye: frontend responsive; API REST propia (no basta consumir una API externa); base de datos relacional con mínimo 4 entidades relacionadas; registro, inicio de sesión y autorización por roles; gestión (CRUD) de al menos un recurso del dominio; registro de operaciones de los usuarios; repositorio en GitHub; despliegue público.

No incluye: aplicaciones móviles nativas, procesamiento en tiempo real, infraestructura local propia ni renderizado de plantillas en el servidor (el frontend consume la API de forma independiente).

Funcionalidades iniciales (a refinar en el Product Backlog, sin implementarlas todavía): consultar, filtrar y ver el detalle de la información de la fuente; crear una cuenta e iniciar sesión; guardar o registrar operaciones propias del usuario según el dominio (favoritos, citas, comparaciones, reportes u otras); y administrar contenidos con permisos restringidos por rol. Cada equipo decide cuáles y cómo, y lo justifica.

8. Usuarios

Habrá dos tipos de usuarios.

Usuario consultor: Puede registrarse, iniciar sesión, consultar y filtrar datos, visualizar mediciones y gráficas y realizar búsquedas según los criterios disponibles.

Administrador: Puede iniciar sesión, gestionar los registros de información, actualizar o eliminar datos cuando sea necesario, administrar usuarios y supervisar el funcionamiento del sistema.

9. Tecnologías (stack obligatorio del curso)

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | HTML5 semántico, CSS3 (Box Model, Flexbox, Grid, responsive), Bootstrap, JavaScript ES6+, DOM, Fetch API, JSON. |
| Backend | Python, Flask (Blueprints, arquitectura en capas/MVC), SQLAlchemy. Autenticación JWT sin estado. Node.js solo como referencia comparativa en clase, no como stack de entrega. |
| Datos | MySQL, modelo entidad-relación, normalización, PK/FK, relaciones 1:N y N:M, integridad referencial. |
| Herramientas | Visual Studio Code, Git y GitHub, MySQL Workbench, cliente HTTP para probar la API, Swagger/OpenAPI, pytest o unittest, Docker (nivel conceptual/cuando corresponda), Render, Railway o VPS. |

10. Metodología Scrum

El proyecto se gestiona con Scrum desde el primer día. Cada equipo mantiene un Product Backlog priorizado con historias de usuario y criterios de aceptación, un Sprint Backlog por Sprint, una Definition of Done acordada y un tablero visible (por ejemplo, GitHub Projects). Al cierre de cada Sprint se realiza una revisión (demostración del incremento al docente) y una retrospectiva escrita (qué funcionó, qué no, qué se ajusta). El docente actúa como Product Owner; el equipo define su Scrum Master y puede rotarlo. GitHub se usa desde la Etapa 0, no solo al final: cada historia se trabaja en una rama y se integra mediante Pull Request revisado por otro integrante.

11. Desarrollo progresivo por Sprints

Cada Sprint agrega una capacidad nueva sobre lo construido antes. El calendario propuesto se alinea con las fases y semanas del proyecto base del curso.

| Sprint | Producto (evidencia principal) | Contenidos que se aplican | Calendario |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0 – Planteamiento | Problema, contexto, usuarios, objetivo, alcance, fuente de datos, repositorio creado. | Análisis del problema; Git básico. | Antes de la semana 6 |
| Sprint 1 – Frontend inicial | Primera versión navegable (semántica, formularios, CSS3, responsive, Bootstrap). | HTML5, accesibilidad, CSS3, Bootstrap. | Hasta semana 6 |
| Sprint 2 – JavaScript e interacción | Frontend interactivo con validaciones y consumo de una API pública (fetch/JSON). | JS ES6+, DOM, eventos, fetch; HTTP (Exp. 6). | Semana 6: 1.ª entrega |
| Sprint 3 – Git, Scrum y arquitectura | Proyecto organizado: repositorio formal, PRs, README, backlog, historias, DoD, C4 (niveles 1 y 2). | Git/GitHub (Exp. 2), Scrum (Exp. 3), Arquitectura (Exp. 1), C4 (Exp. 8). | Semana 7 |
| Sprint 4 – Modelo de datos y MySQL | Modelo ER documentado y base de datos MySQL funcional con carga reproducible. | Modelo ER (Exp. 5), MySQL (Exp. 4), normalización. | Semanas 8–9 |
| Sprint 5 – Backend y API REST | API REST propia con CRUD, JSON, códigos HTTP y documentación OpenAPI. | Flask, SQLAlchemy, capas/MVC, REST (Exp. 7), HTTP (Exp. 6). | Semana 10 |
| Sprint 6 – Integración | Sistema Full Stack: frontend → API → backend → base de datos. | fetch, métodos HTTP, manejo de errores, CORS. | Semana 11 |
| Sprint 7 – Seguridad y calidad | Sistema autenticado, con roles, validaciones y pruebas automatizadas. | JWT, hash, roles, XSS/SQLi, pytest/unittest. | Semanas 12–13 |
| Sprint 8 – Refactorización y despliegue | Aplicación publicada y documentada. | SOLID, variables de entorno, Docker (conceptual), despliegue. | Semana 14 |

12. Entregables

- Repositorio en GitHub con historial de commits de todos los integrantes, ramas por funcionalidad y Pull Requests reales revisados; README con instrucciones de instalación y ejecución.

- Código fuente de frontend y backend, con requirements.txt y sin credenciales versionadas.

- Documento Scrum: Product Backlog, historias de usuario, Sprint Backlogs, Definition of Done y retrospectivas.

- Documentación de arquitectura: diagramas C4 (Contexto y Contenedores) y justificación de decisiones.

- Modelo ER, diccionario de datos, scripts de creación/carga de la base de datos MySQL.

- API REST documentada (OpenAPI/Swagger) y evidencias de pruebas manuales y automatizadas.

- Aplicación desplegada (URL pública) y documentación técnica final del proyecto.

13. Criterios de evaluación

La evaluación es progresiva y no se limita a verificar que «el programa funciona». Cada Sprint se valora en cuatro dimensiones:

| Dimensión | Pregunta que responde | Qué se observa |
| --- | --- | --- |
| Producto | ¿Qué construyeron? | Funcionamiento, calidad del frontend, modelo de datos, API, integración, seguridad, pruebas, despliegue. |
| Proceso | ¿Cómo lo construyeron? | Uso real de Git/GitHub y Scrum durante todo el semestre, aporte de cada integrante, trabajo colaborativo. |
| Evidencias | ¿Cómo demuestran lo realizado? | Diagramas C4 y ER coherentes con lo implementado, documentación, capturas de pruebas, historial de commits. |
| Sustentación | ¿Pueden explicar y defender sus decisiones? | Dominio individual de la parte técnica en la que participó y capacidad de justificar alternativas descartadas. |

Los cortes siguen el microcurrículo: 1.er corte (Sprints 1–3: interfaz conectada a una API pública y repositorio formalizado), 2.º corte (Sprints 4–6: Scrum, arquitectura, modelo de datos y API documentada) y 3.er corte (Sprints 7–8 y sustentación final). Los porcentajes los define el docente conforme al microcurrículo.

14. Sustentación final (semana 15)

Cada equipo presenta y demuestra en vivo: el problema y los usuarios; la solución propuesta; la arquitectura y el modelo C4; el modelo ER y la base de datos; la API REST; el frontend y el backend; la seguridad aplicada; el uso de Git/GitHub y Scrum; las pruebas; el despliegue; una demostración funcional; las decisiones técnicas tomadas (y las descartadas) y las lecciones aprendidas. Cada integrante debe poder explicar y modificar en vivo la parte técnica en la que participó.

15. Reglas del proyecto

- Los equipos toman las decisiones técnicas; esta guía orienta, pero no resuelve el proyecto ni entrega código, modelos o consultas del caso.

- No se avanza de Sprint sin la evidencia verificable del anterior; cada entrega se revisa contra su Definition of Done.

- Todo el trabajo se realiza en el repositorio del equipo; los commits reflejan el aporte real de cada integrante.

- Ninguna clave, token o contraseña se sube al repositorio: se usan variables de entorno.

- El uso de herramientas de IA debe declararse; el equipo debe comprender y poder explicar todo lo que entrega.

- Las fuentes de consulta deben ser académicas u oficiales (ver bibliografía).

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Lo que debe hacer el equipo en cada Sprint, sin resolverlo. Los tutoriales paso a paso corresponden a las guías de cada Sprint.

Etapa 0 – Planteamiento

| ¿Qué deben lograr? | Un problema real, con usuarios y fuente de datos abiertos definidos, aprobado por el docente. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | Todo lo que se construya después se justifica contra este planteamiento; un problema vago produce un sistema sin criterio. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | Análisis de requerimientos; características de una fuente de datos abiertos (formato, licencia, actualización). |
| ¿Qué deben hacer? | - Explorar al menos dos fuentes candidatas y compararlas. - Redactar el párrafo del problema (sección 3) y los perfiles de usuario. - Crear el repositorio en GitHub e invitar a todos los integrantes. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿La fuente es oficial, vigente y reutilizable? - ¿Qué columnas del conjunto de datos serán entidades y cuáles atributos? - ¿Hay valores nulos, duplicados o inconsistentes? |
| ¿Qué deben entregar? | Documento de planteamiento (1–2 páginas) y repositorio inicial con README. |
| ¿Qué debe funcionar? | El repositorio es accesible para todos y contiene el planteamiento. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Problema, usuarios, alcance preliminar, fuente y licencia. |
| Preguntas de reflexión | - ¿Qué pasaría si los usuarios no necesitaran realmente este sistema? - ¿Qué información de la fuente NO usarán y por qué? |

Sprint 1 – Frontend inicial

| ¿Qué deben lograr? | Una primera versión navegable de la aplicación, con estructura semántica, formularios y diseño responsive. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | Es la cara del sistema; sin una estructura clara, la interacción y la API posteriores no tienen dónde conectarse. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | HTML5 semántico, accesibilidad básica, formularios, CSS3 (Box Model, Flexbox, Grid, responsive) y Bootstrap (microcurrículo 1.1–1.5). |
| ¿Qué deben hacer? | - Bosquejar las pantallas a partir de las funcionalidades y perfiles. - Definir el mapa de navegación. - Construir las páginas con elementos semánticos y formularios bien etiquetados. - Aplicar diseño mobile-first con Bootstrap y probarlo en distintos tamaños de pantalla. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Qué aporta un elemento semántico frente a un contenedor genérico? - ¿Cuándo conviene Flexbox y cuándo Grid? - ¿Qué costo tiene usar Bootstrap sin criterio? |
| ¿Qué deben entregar? | Wireframes, páginas navegables en el repositorio, capturas en móvil y escritorio. |
| ¿Qué debe funcionar? | Se navega entre todas las vistas; la interfaz se adapta a móvil y escritorio; cada campo de formulario tiene su etiqueta. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Mapa de navegación, decisiones de diseño (componentes, paleta) y cómo abrir el proyecto (README). |
| Preguntas de reflexión | - ¿Por qué utilizar HTML5 semántico? - ¿Qué decisiones de diseño responden a las necesidades de sus usuarios y no a preferencias del equipo? |

Sprint 2 – JavaScript e interacción

| ¿Qué deben lograr? | Un frontend interactivo, con validaciones del lado cliente y datos reales traídos de una API pública. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | Es la primera vez que la interfaz se comunica con un servicio externo; allí se comprende el ciclo solicitud–respuesta que luego implementarán ustedes mismos. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | JavaScript ES6+, DOM, eventos, fetch/JSON (microcurrículo 1.6 y 2.4); HTTP/HTTPS, Request–Response, métodos y códigos de estado (Exposición 6). |
| ¿Qué deben hacer? | - Seleccionar y manipular elementos del DOM y manejar eventos. - Validar formularios antes de enviarlos. - Consumir la API pública con fetch y mostrar los datos en pantalla. - Manejar los estados de carga, resultado vacío y error. - Escapar o sanear el contenido que se inserta en la página. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Qué muestra la pestaña Network sobre cada Request y Response? - ¿Qué es una promesa y qué hace async/await? - ¿Qué es CORS y por qué el navegador lo aplica? |
| ¿Qué deben entregar? | Interfaz conectada a la API pública; capturas de las peticiones (método, URL, código de estado). |
| ¿Qué debe funcionar? | Los datos mostrados vienen de la API real; el formulario rechaza entradas inválidas; un fallo de red no rompe la página. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Fuente y licencia de la API pública; tabla de peticiones usadas (método, URL, respuesta esperada). |
| Preguntas de reflexión | - ¿Por qué validar solo en el cliente no basta? - ¿Qué ocurre en su aplicación cuando la solicitud falla? - ¿Qué riesgos tiene depender de una API que no controlan? |

Sprint 3 – Git, GitHub, Scrum y arquitectura

| ¿Qué deben lograr? | Un proyecto organizado técnica y metodológicamente, con una arquitectura inicial representada. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | Con más de un integrante, sin flujo de trabajo compartido el código se pisa y el avance no se puede demostrar. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | Git, ramas, Pull Requests, README (Exposición 2); Scrum, historias de usuario, Definition of Done (Exposición 3); arquitectura web (Exposición 1); modelo C4 (Exposición 8). |
| ¿Qué deben hacer? | - Acordar el flujo de ramas y la forma de escribir commits. - Trabajar cada historia en una rama y abrir Pull Requests revisados por otro integrante. - Construir el Product Backlog priorizado, escribir historias con criterios de aceptación y planear el Sprint Backlog. - Acordar la Definition of Done y los roles Scrum. - Identificar cliente, servidor, frontend, backend, base de datos y cómo se comunican; dibujar C4 niveles 1 y 2. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Por qué usar ramas y no trabajar todos sobre la misma? - ¿Cuál es la diferencia entre Product Backlog y Sprint Backlog? - ¿Qué representa cada nivel del modelo C4 y a quién le sirve? |
| ¿Qué deben entregar? | Repositorio con historial de todos los integrantes y al menos un Pull Request real; documento Scrum; C4 v1; README. |
| ¿Qué debe funcionar? | Cualquier persona puede clonar el repositorio y entender cómo se trabaja; el tablero refleja el estado real del Sprint. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Acuerdos de trabajo, Definition of Done, diagramas C4 y decisiones arquitectónicas tomadas y pendientes. |
| Preguntas de reflexión | - ¿Cómo se organiza el trabajo del equipo y qué evidencia lo demuestra? - ¿Qué decisiones arquitectónicas ya tomó el equipo y cuáles siguen abiertas? - ¿Qué haría si dos integrantes modifican el mismo archivo? |

Sprint 4 – Modelo de datos y MySQL

| ¿Qué deben lograr? | Un modelo de datos documentado y una base de datos MySQL funcional cargada con datos reales limpios. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | La API y la interfaz dependen de cómo se representa la información; un mal modelo genera duplicidad, inconsistencias y retrabajo. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | Modelo ER (Exposición 5), MySQL (Exposición 4), normalización 1FN–3FN, relaciones 1:N y N:M, integridad referencial (microcurrículo 4.3). |
| ¿Qué deben hacer? | - Decidir qué información debe ser persistente. - Identificar entidades, atributos, claves primarias y foráneas, relaciones y cardinalidades. - Dibujar el modelo ER y normalizarlo, justificando cada decisión. - Solo después, crear el esquema en MySQL. - Escribir un procedimiento reproducible de limpieza y carga de los datos. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Qué entidades existen en el problema y qué relación hay entre ellas? - ¿Cuándo una relación N:M exige una entidad intermedia? - ¿Qué anomalías previene la normalización? |
| ¿Qué deben entregar? | Modelo ER, esquema MySQL, script de limpieza y carga, diccionario de datos. |
| ¿Qué debe funcionar? | La base se crea desde cero con los archivos del repositorio; las claves foráneas impiden registros huérfanos. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Modelo ER, diccionario de datos, justificación de la normalización y de los tipos de dato. |
| Preguntas de reflexión | - ¿Qué pasaría con sus datos si no se normalizara el modelo? - ¿Qué datos de la fuente decidieron descartar y con qué criterio? - ¿Su modelo ER responde a las funcionalidades del backlog? |

Sprint 5 – Backend y API REST

| ¿Qué deben lograr? | Una API REST propia y funcional, conectada a MySQL, con CRUD, respuestas JSON y documentación. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | La API es el contrato entre frontend y datos; permite que la lógica de negocio viva en un solo lugar y sea reutilizable. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | Flask, Blueprints, arquitectura en capas y MVC, SQLAlchemy, SOLID inicial (microcurrículo 4.1–4.5); API REST (Exposición 7); HTTP (Exposición 6). |
| ¿Qué deben hacer? | - Organizar el proyecto en capas y configurar la conexión mediante variables de entorno. - Mapear las entidades del ER a modelos SQLAlchemy. - Diseñar los recursos y URIs antes de programar; asignar método y código HTTP a cada operación. - Implementar el CRUD con JSON y respuestas de error consistentes. - Documentar con OpenAPI/Swagger y probar con un cliente HTTP. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Qué método HTTP y qué código de estado corresponden a cada operación? - ¿En qué se diferencian PUT y PATCH, y qué significa idempotente? - ¿Qué implica que la API sea sin estado? |
| ¿Qué deben entregar? | Backend en el repositorio, especificación OpenAPI, colección de pruebas manuales, C4 actualizado. |
| ¿Qué debe funcionar? | El CRUD del recurso principal opera contra MySQL y devuelve los códigos correctos (200, 201, 400, 404, 500); la API es de autoría propia. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Tabla de endpoints, especificación OpenAPI, decisiones sobre capas y estructura. |
| Preguntas de reflexión | - ¿Por qué utilizar una API REST y qué problema resuelve separar frontend y backend? - ¿Qué debería responder su API cuando una solicitud falla? - ¿Qué cambió en el C4 al implementar el backend real? |

Sprint 6 – Integración

| ¿Qué deben lograr? | Un sistema Full Stack integrado: frontend → API REST → backend → base de datos. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | Aquí se verifica que las piezas construidas por separado realmente funcionan juntas y que el usuario puede completar sus tareas. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | fetch, JSON, métodos HTTP, manejo de respuestas y errores, CORS (microcurrículo 2.4, 4.4). |
| ¿Qué deben hacer? | - Reemplazar en la interfaz los datos de la API pública por los de la API propia (o combinarlos con justificación). - Implementar en la interfaz las operaciones de crear, consultar, editar y eliminar. - Configurar CORS de forma explícita. - Mostrar mensajes comprensibles ante respuestas 4xx y 5xx. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Qué debe mostrar la interfaz según el código de estado recibido? - ¿Por qué el navegador bloquea ciertas peticiones entre orígenes? - ¿Cómo comprueban que el dato mostrado proviene de su base de datos? |
| ¿Qué deben entregar? | Sistema integrado en el repositorio y evidencia (capturas o video corto) del flujo completo. |
| ¿Qué debe funcionar? | Todo dato visible proviene de MySQL a través de la API propia; el CRUD funciona desde la interfaz; hay estados de carga, vacío y error. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Diagrama del flujo de una petición de extremo a extremo, C4 y README actualizados. |
| Preguntas de reflexión | - ¿Qué falló primero al integrar y qué revela eso de sus contratos entre capas? - ¿Cómo comprobarán que el sistema funciona correctamente? |

Sprint 7 – Seguridad y calidad

| ¿Qué deben lograr? | Un sistema con autenticación, control de acceso por roles, validaciones y pruebas automatizadas. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | Un sistema que maneja usuarios y datos sin controles de acceso no es utilizable en la práctica ni defendible profesionalmente. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | JWT (RFC 7519), hash de contraseñas, autorización por roles, prevención de XSS y SQLi, testing con pytest/unittest (microcurrículo 4.6–4.8). |
| ¿Qué deben hacer? | - Implementar registro e inicio de sesión con contraseñas almacenadas como hash. - Emitir y verificar tokens JWT y proteger rutas según el rol. - Validar y sanear entradas en el backend y manejar errores de forma consistente. - Comprobar cómo se mitigan XSS y SQLi en su implementación. - Escribir pruebas para casos de éxito, de error y para el flujo de autenticación. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Qué es un hash y por qué no se guardan contraseñas en texto plano? - ¿Qué garantiza un JWT y qué no? - ¿Qué diferencia hay entre autenticación y autorización, y qué código HTTP corresponde a «sin token» y a «sin permiso»? |
| ¿Qué deben entregar? | Código de seguridad, suite de pruebas y evidencia de su ejecución. |
| ¿Qué debe funcionar? | Un usuario puede registrarse e ingresar; las rutas protegidas rechazan solicitudes sin token o sin rol; las pruebas pasan. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Matriz de roles y permisos, riesgos considerados y cómo se mitigaron, resultados de pruebas. |
| Preguntas de reflexión | - ¿Cómo se controla el acceso de los usuarios y dónde se aplica cada control? - ¿Qué riesgos de seguridad siguen sin cubrir y por qué? - ¿Qué parte de su código no está probada y qué riesgo implica? |

Sprint 8 – Refactorización y despliegue

| ¿Qué deben lograr? | Una aplicación publicada en internet, con código revisado y documentación técnica final. |
| --- | --- |
| ¿Por qué es importante? | Un sistema que solo funciona en el equipo de sus autores no es un producto; la calidad y la documentación lo hacen mantenible y verificable. |
| ¿Qué conocimientos deben aplicar? | SOLID (4.1), introducción conceptual a Docker, variables de entorno, despliegue en la nube, documentación técnica final (5.1–5.4). |
| ¿Qué deben hacer? | - Revisar el código en una rama aparte y refactorizar donde se justifique. - Eliminar duplicación y credenciales incrustadas; actualizar dependencias registradas. - Configurar las variables de entorno en la plataforma elegida y desplegar. - Verificar en la URL pública lo mismo que se probó en local. - Cerrar la documentación técnica final. |
| ¿Qué deben investigar? | - ¿Qué principio SOLID incumplía su código y cómo lo detectaron? - ¿Qué problema resuelve un contenedor y qué cambia entre local y producción (por ejemplo, HTTPS)? - ¿Por qué las variables de entorno no se versionan? |
| ¿Qué deben entregar? | Aplicación desplegada (URL), repositorio organizado, documentación técnica final. |
| ¿Qué debe funcionar? | La URL pública ofrece la misma funcionalidad que el entorno local; las pruebas siguen pasando tras la refactorización. |
| ¿Qué debe quedar documentado? | Instrucciones de instalación, endpoints, C4 y ER finales, decisiones técnicas, lecciones aprendidas. |
| Preguntas de reflexión | - ¿Qué decisiones arquitectónicas tomó el equipo y cuáles cambiarían hoy? - ¿Cómo mostrarían que una refactorización no rompió nada? |

GLOSARIO BÁSICO

| Aplicación web | Software que se ejecuta en un servidor y se usa desde un navegador mediante internet o una red. |
| --- | --- |
| Frontend | Parte de la aplicación que se ejecuta en el navegador y con la que interactúa el usuario. |
| Backend | Parte que se ejecuta en el servidor: procesa solicitudes, aplica la lógica de negocio y accede a los datos. |
| Cliente | Programa (normalmente el navegador) que solicita servicios o recursos a un servidor. |
| Servidor | Sistema que recibe solicitudes de los clientes y devuelve respuestas. |
| HTTP | Protocolo de comunicación de la web basado en solicitudes y respuestas entre cliente y servidor. |
| HTTPS | Versión de HTTP que cifra la comunicación para proteger la confidencialidad e integridad de los datos. |
| Request | Mensaje que el cliente envía al servidor con un método, una dirección y, opcionalmente, datos. |
| Response | Mensaje que el servidor devuelve, con un código de estado y, normalmente, un contenido. |
| API | Conjunto de reglas e interfaces que permite que un programa use los servicios de otro. |
| API REST | API que expone recursos identificados por URI y los manipula con los métodos HTTP, sin guardar estado del cliente. |
| JSON | Formato de texto ligero para intercambiar datos estructurados entre sistemas. |
| HTML5 | Lenguaje de marcado que define la estructura y el significado del contenido de una página web. |
| CSS3 | Lenguaje de hojas de estilo que define la presentación visual de un documento HTML. |
| JavaScript | Lenguaje de programación que da comportamiento e interactividad a las páginas web. |
| Git | Sistema de control de versiones distribuido que registra los cambios en el código. |
| GitHub | Plataforma para alojar repositorios Git y colaborar mediante ramas y Pull Requests. |
| Scrum | Marco ágil que organiza el trabajo en iteraciones cortas con roles, artefactos y eventos definidos. |
| Sprint | Iteración de duración fija en la que el equipo produce un incremento funcional. |
| Historia de usuario | Descripción breve de una necesidad desde la perspectiva de un usuario, con criterios de aceptación. |
| Base de datos | Conjunto organizado de datos almacenados y gestionados de forma persistente. |
| Entidad | Objeto o concepto del dominio sobre el que se guarda información. |
| Atributo | Propiedad que describe a una entidad. |
| Clave primaria | Atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada registro de una tabla. |
| Clave foránea | Atributo que referencia la clave primaria de otra tabla y garantiza la integridad referencial. |
| Relación | Asociación entre entidades, caracterizada por su cardinalidad (1:1, 1:N, N:M). |
| Modelo ER | Representación conceptual de entidades, atributos y relaciones de un dominio. |
| Arquitectura | Organización de un sistema en componentes, sus responsabilidades y las relaciones entre ellos. |
| Modelo C4 | Forma de documentar la arquitectura en cuatro niveles: contexto, contenedores, componentes y código. |
| CRUD | Las cuatro operaciones básicas sobre los datos: crear, leer, actualizar y eliminar. |
| Endpoint | Dirección de una API a la que se envía una solicitud para operar sobre un recurso. |
| JWT | Token firmado (RFC 7519) que transporta información de identidad y permite verificar que no fue alterado. |
| Testing | Verificación sistemática de que el software se comporta como se espera. |
| Despliegue | Publicación del sistema en un entorno accesible para sus usuarios. |

BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA Y FUENTES OFICIALES

Se toma como base la bibliografía del microcurrículo vigente (julio de 2026), complementada con documentación oficial y estándares.

Bootstrap Team. (2020–2026). Bootstrap documentation. https://getbootstrap.com

Brown, S. (2022). The C4 model for visualising software architecture. https://c4model.com/

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress.

Duckett, J. (2021). HTML and CSS: Design and build websites. Wiley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Flanagan, D. (2020). JavaScript: The definitive guide (7th ed.). O'Reilly Media.

GitHub, Inc. (2020–2026). GitHub Docs. https://docs.github.com

Grinberg, M. (2018). Flask web development: Developing web applications with Python (2nd ed.). O'Reilly Media.

Jones, M. B., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Korth, H. F., Silberschatz, A., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.

MDN Web Docs. (2020–2026). HTML, CSS y JavaScript: Documentación oficial. Mozilla Foundation. https://developer.mozilla.org/

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. https://owasp.org/Top10/

Pallets Projects. (2020–2026). Flask documentation. https://flask.palletsprojects.com/

Percival, H. (2022). Test-driven development with Python (3rd ed.). O'Reilly Media.

Percival, H., & Gregory, B. (2020). Architecture patterns with Python. O'Reilly Media.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Richardson, L., Amundsen, M., & Ruby, S. (2013). RESTful Web APIs. O'Reilly Media.

SQLAlchemy. (2020–2026). SQLAlchemy documentation. https://docs.sqlalchemy.org/

Sutherland, J., & Schwaber, K. (2020). La guía de Scrum. Scrum.org. https://scrumguides.org/es/scrum-guide.html